Коллегия Счетной палаты Чукотского автономного округа утвердила отчет о результатах совместного (с контрольно-счетными органами Чукотского автономного округа) контрольного мероприятия «Проверка законности и результативности (эффективности и экономности) использования средств окружного бюджета и иных источников на реализацию Государственной программы «Развитие жилищного строительства и обеспечение комфортной среды проживания населения в Чукотском автономном округе в 2017-2022 годах» за 2018 год (с элементами аудита в сфере закупок), проведенного в соответствии с Планом работы Счетной палаты Чукотского автономного округа на 2019 год в Департаменте промышленной политики Чукотского автономного округа и органах местного самоуправления Анадырского, Чукотского муниципальных районов и городского округа Эгвекинот.

По результатам контрольного мероприятия выявлено следующее:

1) Цели, установленные Государственной программой по созданию безопасных и благоприятных условий граждан, в полной мере не достигнуты. Повышение уровня обеспеченности населения жильем осуществляется низкими темпами и сопряжено с различными рисками невыполнения показателей, установленных Государственной программой.

Так же, цели Государственной программой не взаимоувязаны по смыслу и содержанию с целями, установленными Государственной программой Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»;

2) При оценке достижения целевых показателей, установленных Государственной программой выявлено, что существующая практика ежегодного уточнения параметров государственных программ и подпрограмм (включая финансовое обеспечение и целевые индикаторы) под фактически достигнутые значения не позволяет оценить их реальную эффективность, поскольку в результате произведенной корректировки достижение целевых индикаторов (показателей) составляет 100%, но не соответствует изначально запланированным показателям на 2018 год;

3) В нарушение Закона Чукотского автономного округа «О порядке ведения органами местного самоуправления Чукотского автономного округа учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма», Администрациями Анадырского муниципального района и Администрацией городского округа Эгвекинот, по всем поселениям (за исключением п. Угольные Копи и с. Марково) не ведется учет граждан, имеющих право на внеочередное получение жилых помещений;

4) Предоставление жилых помещений гражданам, подлежащих расселению из аварийных жилых домов, осуществлялось Администрацией Билибинского муниципального района и Администрацией городского округа Эгвекинот без соблюдения очередности, установленной в списках;

5) В ходе проведения аудита закупок, осуществленных тремя муниципальными заказчиками, во всех пяти закупках установлены нарушения законодательства о контрактной системе, что является следствием недостаточного контроля со стороны муниципальных заказчиков и органов контроля в сфере закупок.

Отчет о результатах контрольного мероприятия направлен в Думу и Губернатору Чукотского автономного округа.

Копии отчета по результатам проведенного совместного контрольного мероприятия направлены контрольно-счетным органам муниципальных образований Чукотского автономного округа для направления ими представлений проверяемым объектам с целью устранения выявленных нарушений и осуществления контроля принятых мер.

В адрес Департамента промышленной политики Чукотского автономного округа направлено Представление для устранения выявленных нарушений.