**Мониторинг реализации на территории Чукотского автономного округа национальных проектов, определенных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» по состоянию на 1 октября 2020 года.**

По результатам мониторинга Счетной палатой установлено следующее.

На реализацию национальных проектов Законом Чукотского автономного округа «Об окружном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» утверждено 2 022,1 млн. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 1 368,5 млн. рублей или 67,7% от общего объема, окружного бюджета – 653,6 млн. рублей (32,3%).

В 2020 году предусмотрено финансирование девяти национальных проектов в рамках 14 государственных программ Чукотского автономного округа восемью главными распорядителями бюджетных средств.

По состоянию на 1 октября 2020 года на реализацию национальных проектов поступили средства федерального бюджета и Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в объеме 698,3 млн. рублей или 51% от утвержденных бюджетных назначений. Направлено на реализацию нацпроектов 954,0 млн. рублей (средства федерального и окружного бюджетов) или 44,7% от утвержденных сводной бюджетной росписью ассигнований.

За январь-октябрь 2020 года национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» профинансирован в сумме 152,3 млн. рублей или 97,9% к утвержденным бюджетным ассигнованиям. За ним следуют национальные проекты «Здравоохранение» - 352,7 млн. рублей (69,3%), «Культура» - 10,9 млн. рублей (67,1%), «Демография» - 232,7 млн. рублей (52,8%).

Низкий уровень финансирования за 9 месяцев 2020 года по национальным проектам «Экология» - 8,2 млн. рублей (16,3%), «Жилье и городская среда» - 80,2 млн. рублей (19,0%), «Образование» - 60,4 млн. рублей (19,5%), «Цифровая экономика» - 33,7 млн. рублей (20,7%) и «Безопасные и качественные автомобильные дороги» - 23,0 млн. рублей (34,5%).